|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Глава Администрации Маркинского сельского поселения -Председатель КЧС и ПБ О.С. Кулягина «» 2022 год |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории Маркинского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2022 года

Ст. Маркинская

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рейдов по водоемам расположенных на территории поселения в период становления льда, профилактика с населением. | Весь период ледостава | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 2. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2020года: | До 01.03.2022 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете Администрации Маркинского сельского поселений | До 01.03. 2022 г | Глава администрации поселения, сектор экономики и финансов | Председатель КЧС |  |
| 4. | Собственникам ГТС подготовить все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод. | До 10.03.2022 г. | Руководители собственники объектов, Глава администрации поселении, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 5. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение неотложных работ, | До 01.03.2022 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 6. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб. (по согласованию) | До 10.03.2022 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 7. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 8. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | До 10.03.2022 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 9. | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 5-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 10. | Через средства массовой информации - газету и сайты администрации поселения, посыльных и громкоговорящие устройства ,путем телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | специалист ГО и ЧС поселения. Сектор ГО ЧС и ЕДДС, | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 11. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 01.03.2022 г | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС поселения, | Председатель КЧС и ПБ |  |

Ст. инспектор ГО ЧС и ПБ

Администрации Маркинского сельского поселения                                 	В.Г. Гейн