УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения

О.С.Кулягина

«___»  ____________ 2025 г.

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории Маркинского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2025 года

Ст. Маркинская

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рейдов по водоемам расположенных на территории поселения в период становления льда, профилактическая работа с населением. | Весь период ледостава | Глава администрации поселения, специалист по ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 2. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2025года: | До 01.03.2025 г. | Глава администрации поселения, специалист по ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете Администрации Маркинского сельского поселений | До 01.03. 2025 г | Глава администрации поселения, сектор экономики и финансов | Председатель КЧС |  |
| 4. | Произвести обследование гидротехнических сооружений , состоящих на балансе, к пропуску паводковых вод. | До 10.03.2025 г. | Глава администрации поселении, специалист по ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 5. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение неотложных работ, | До 01.03.2025 г. | Глава администрации поселения, специалист по ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 6. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава администрации поселения, специалист по ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 7. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | До 10.03.2025 г. | Глава администрации поселения, специалист по ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 8. | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 5-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава администрации поселения, специалист по ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 9. | Через средства массовой информации - газету и сайты администрации поселения, посыльных и громкоговорящие устройства ,путем телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | специалист по ЧС и ПБ поселения. | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 10. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 01.03.2025 г | Глава администрации поселения, специалист по ЧС и ПБ поселения, | Председатель КЧС и ПБ |  |

Ст. инспектор по ЧС и ПБ

Администрации Маркинского

сельского поселения                                                              					 В.Г. Гейн